|  |  |
| --- | --- |
|  | Esta pauta tiene como objetivo ayudarte a monitorear el desarrollo de tu Proyecto APT, reflexionando sobre tus avances de acuerdo con lo planificado en la fase anterior y recibiendo retroalimentación de tus pares y docentes que te permita hacer los ajustes necesarios para cumplir con los objetivos de tu proyecto. Esta pauta debe ser respondida con tu grupo. |

|  |
| --- |
| Puedes completar esta guía y, posteriormente, cargarla en la sección de reflexión de la Fase 2, para retroalimentación de tu docente. |

|  |
| --- |
| 1. Mira tu carta Gantt y reflexiona sobre los avances de tu Proyecto APT |
| ¿Has podido cumplir todas las actividades en los tiempos definidos? ¿Qué factores han facilitado o dificultado el desarrollo de las actividades de tu plan de trabajo?  **Tras el planteamiento de el como podemos manejar el desarrollo del proyecto. Estoy bien satisfecho respecto al como controlamos el tiempo de desarrollo, permitiéndonos también investigar maneras para facilitar la manera en la que estamos realizando el proyecto. Aunque también haciendo un cambio equivalente de tiempo por el arreglar esos mismos métodos que para nosotros son igual experimentales para el entorno de desarrollo, no representarían la manera en la que se lanzaría el proyecto en ámbitos profesionales, siguiendo con prácticas responsables del desarrollo de software.** |

|  |
| --- |
| 2. |
| ¿De qué manera has enfrentado y/o planeas enfrentar las dificultades que han afectado el desarrollo de tu Proyecto APT?  **La parte mas complicada fue el permitir un desarrollo remoto al proyecto. Por lo general aparecen situaciones como “en mi maquina si funcionaba” asique se termino limitando a una maquina central la que ejecuta todo el proyecto y un colaborador puede modificar el código y con simplemente subir el cambio al repositorio la maquina principal altera el código en tiempo real sin que se caiga el proyecto y evitando estos momentos.**  **Otro factor es la compatibilidad de código. A veces terminamos usando código de alguien más sin saber el cómo funciona, donde tenemos que juntarnos en grupo para saber el como funciona y como podemos usar el código a nuestro favor.** |

|  |
| --- |
| 3. Hasta el momento: |
| ¿Cómo evalúas tu trabajo? ¿Qué destacas y qué podrías hacer para mejorar tu trabajo?  **Nuestro trabajo no destaca de los demás en el sentido de los plazos de desarrollo pero si diría que nuestro planteamiento de desarrollo es mas curioso y diferente que el que por lo general se podría llevar** |

|  |
| --- |
| 4. Después de reflexionar sobre el avance de tu Proyecto APT |
| ¿Qué inquietudes te quedan sobre cómo proceder? ¿Qué pregunta te gustaría hacerle a tu docente o a tus pares?  **diría los límites del que podemos hacer. No en el sentido del que es lo que tenemos que hacer sino del que herramientas podemos llegar a utilizar, supongo que eso es la gracia de el hacer un proyecto de manera dinámica, podemos ajustar el código fuente a lo que queramos pero no significa que eso facilitara las cosas. El uso de frameworks o APIs externas es lo que más temo a la hora de pensar el como fortalecer el desarrollo del proyecto** |

|  |
| --- |
| 5. A partir de esta instancia de monitoreo de su Proyecto APT |
| ¿Consideran que las actividades deben ser redistribuidas entre los miembros del grupo? ¿Hay nuevas actividades que deban ser asignadas a algún miembro del grupo?  **No veo razones para hacer un cambio de las tareas individuales de cada miembro del proyecto. Considero que cada uno se ha desempeñado de manera correcta considerando el campo de trabajo en lo que cada uno ha sido expuesto** |

|  |
| --- |
| 6. APT grupal |
| ¿Cómo evalúan el trabajo en grupo? ¿Qué aspectos positivos destacan? ¿Qué aspectos podrían mejorar?  **Considero que cada uno de nosotros se ha desempeñado óptimamente a la hora de ver las tareas por hacer de cada semana por la instancia que hay en clase. Y cada uno es capaz de darle al otro un poco de apoyo mas que visual, apoyo de retroalimentación de los hitos respectivos, hasta dejando en claro los puntos de vista a la hora de plantear situaciones o acciones del posible usuario** |